四川云控交通科技有限责任公司

系统开发和建设安全管理

- 系统开发与建设安全管理制度（试行）

第一章 总则

- 第一条 【目的与依据】

- 为加强本部门在系统规划、需求、设计、编码、测试、上线及运维全生命周期的网络安全管理，落实《网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》、国资委/集团《网络安全管理办法》及公司《系统应用安全管理制度》等上位文件，特制定本制度。

- 第二条 【适用范围】

- 本制度适用于研发网络事业部本部、下属各产品中心、项目中心及所有为本部门提供开发、测试、运维、数据服务的外包、协作、实习、第三方人员。

- 第三条 【工作原则】

- 1.“三同步、三同时、三必须”：同步规划、同步建设、同步运行安全；

- 2.需求阶段同时明确安全要求，设计阶段同时输出安全方案，验收阶段同时完成安全测试；

- 3.所有系统必须纳入安全基线、必须接入公司统一安全运营平台、必须完成上线前安全评估。

第二章 组织与职责

- 第四条 【研发网络安全领导小组】（以下简称“领导小组”）

- 组长：研发部门负责人（第一责任人）

- 副组长：分管安全副职、各产品中心总监

- 职责：

- 1.审批年度安全目标、预算、重大安全建设方案；

- 2.每季度召开安全例会，听取安全工作报告，决策重大安全事项；

- 3.对造成重大安全事故的项目“一票否决”，取消当年评优评先资格。

- 第五条 【安全合规与质量组】（以下简称“安合规组”）

- 设在部门综合办公室，设专职安全架构师1名、安全工程师若干。

- 职责：

- 1. 制定并维护《研发安全基线》《开源组件白名单》《高危操作清单》；

- 2. 组织安全培训、攻防演练、代码审计、渗透测试；

- 3. 对所有项目开展“安全评审—整改—复测—放行”闭环管理。

第三章 系统全生命周期安全管理

- 第一节 需求与立项阶段

- 第六条 【安全需求矩阵】

- 项目经理须在《业务需求说明书》中专设一章“安全需求矩阵”，至少覆盖：

- 1. 业务数据分级（核心/重要/一般）与保护等级；

- 2. 合规要求（等保2.0、关基、国密、个人信息保护规范）；

- 3. 外部接口最小权限清单；

- 4. 用户角色与可访问资源RBAC模型；

- 5. 安全验收指标（漏洞密度≤0.2个/kloc、高危漏洞清零等）。

- 第七条 【安全立项评审】

- 安合规组对立项进行“安全可行性”评审，出具《安全评审意见书》，评审不通过不得进入预算环节。

- 第二节 设计阶段

- 第八条 【安全架构设计】

- 系统架构师须输出《安全架构设计说明书》，包含：

- 1. 网络分层图、边界防火墙、微隔离、API网关、零信任控制平面；

- 2. 数据流图与信任边界；

- 3. 加密方案（传输TLS1.3、存储国密SM4、密钥管理KMS）；

- 4. 日志与审计方案（统一接入公司SIEM，保留≥180天）；

- 5. 失效场景与缓解措施（DDoS、RCE、供应链投毒等）。

- 第九条 【威胁建模】

- 采用STRIDE或PASTA方法，每季度复评一次，输出《威胁建模报告》及风险处置跟踪表，高危风险关闭率须达100%。

- 第三节 开发与测试阶段

- 第十条 【安全编码规范】

- 执行《研发安全编码规范V3.0》，强制要求：

- 1. 输入校验、输出编码、参数化查询、防CSRF令牌；

- 2. 禁止使用不安全的函数（strcpy、eval等）；

- 3. 前端须开启CSP、SRI、HSTS；

- 4. 后端统一接入公司WAF与API网关。

- 第十一条 【代码审计】

- 1. 自审：开发人员在提交合并请求（MR）前须通过SAST工具扫描，高危漏洞修复率100%；

- 2. 他审：安合规组每月抽取≥20%核心项目做人工审计，出具《代码审计报告》；

- 3. 第三方审计：对关基系统、资金系统每年聘请外部机构审计一次。

- 第十二条 【开源及第三方组件管理】

- 1. 只允许从公司私服（Nexus、Harbor）拉取组件，私服每日同步CVE漏洞库；

- 2. 高危组件（CVSS≥7.0）须在24小时内替换或打补丁；

- 3. 建立SBOM（软件物料清单），版本发布时同步归档。

- 第十三条 【测试环境安全】

- 1. 测试网与生产网物理隔离，禁止共用账号、口令、证书；

- 2. 使用脱敏数据，脱敏算法须不可逆；

- 3. 测试环境域名统一使用*.test.scyt.com，禁止对外开放公网IP。

- 第四节 上线与验收

- 第十四条 【上线前安全评估】

- 必须完成“七个一”：

- 1. 一次渗透测试（由安合规组或授权第三方执行）；

- 2. 一次基线核查（操作系统、数据库、中间件、容器镜像）；

- 3. 一次漏洞扫描（含Web、主机、容器、配置核查）；

- 4. 一次权限最小化复核；

- 5. 一次日志接入验证；

- 6. 一份《安全验收报告》签字盖章；

- 7. 一次应急演练（沙盘+实战）。

- 以上任一环节未通过，运维部门拒绝发布。

- 第十五条 【上线审批流程】

- 实行“双签字”制度：项目经理+安合规组负责人同时在《系统上线单》签字，抄送领导小组备案。

- 第五节 运行与维护

- 第十六条 【漏洞闭环管理】

- 1. 来源：SRC、国测、集团通报、自建扫描、外部舆情；

- 2. 分级：紧急（P0）24h、高危（P1）72h、中危（P2）7天、低危（P3）30天；

- 3. 复测：修复后必须二次验证，未通过立即回退版本。

- 第十七条 【变更安全评审】

- 所有生产变更须通过ITSM流程，涉及配置、策略、端口、权限的变更须安合规组二次评审。

- 第十八条 【数据与备份安全】

- 1. 核心数据每日增量、每周全量备份，加密后异地存放≥3个月；

- 2. 备份恢复演练每半年至少1次，RTO≤4h、RPO≤15min；

- 3. 淘汰介质须物理粉碎并留存视频记录。

第四章 人员与外包管理

- 第十九条 【入职与离职】

- 1. 入职签署《保密与安全承诺书》，进行背景调查（含犯罪记录）；

- 2. 离职当日注销所有账号、VPN、门禁、Git权限，交接清单须安全管理员签字。

- 第二十条 【账号与权限】

- 1. 实行“一人一账号”，禁止共享、借用；

- 2. 开发、测试、生产环境账号分离，运维使用堡垒机+双人授权；

- 3. 每季度清理僵尸账号，留存清理报告。

- 第二十一条 【外包及第三方】

- 1. 外包合同须附带《安全补充协议》，明确违约责任（最高扣款30%）；

- 2. 外包人员纳入公司统一身份认证，禁止使用私人电脑接入开发网；

- 3. 外包代码须在公司内部GitLab实例托管，禁止上传至外部平台。

第五章 监测、应急

- 第二十二条 【安全监测】

- 1. 接入集团SOC、公司SIEM，7×24小时监测；

- 2. 建立“红黄蓝”预警机制：

- 红色（P0）：立即电话通知部门负责人并启动I级响应；

- 黄色（P1）：短信+邮件通知安全管理员，2小时内处置；

- 蓝色（P2/P3）：工单跟踪，24小时内处置。

- 第二十三条 【应急预案】

- 1. 制定《研发网络安全事件应急预案》，每年至少演练1次；

- 2. 事件分级：特别重大、重大、较大、一般，对应报送时限分别为15分钟、30分钟、1小时、2小时；

- 3. 事件结束后5个工作日内完成《事件调查报告》及整改措施，领导小组审议后通报全员。

- 第六章 培训与考核

- 第二十四条 【三级培训】

- 1. 新员工入职安全培训；

- 2. 研发在岗人员年度再培训；

- 3. 关键岗位（架构、运维、测试）专项培训。

- 第二十五条 【安全考核】

- 年度安全目标写入部门KPI：漏洞密度下降20%、高危漏洞清零率100%、应急演练响应时间≤30分钟；

- 未达成目标的团队，取消年度评优，负责人绩效下降10%。

第七章 附则

- 第二十六条 【制度解释】

- 本制度由研发网络事业部安全合规与质量组负责解释，每年根据法律法规及集团要求修订一次。

- 四川云控交通科技有限责任公司		研发网络事业部

- 2025年11月